INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN EN LA FICHA TÉCNICA

DEL PIP DE EMERGENCIA POR DESASTRES DE GRAN MAGNITUD

INTRODUCCIÓN.

El presente instructivo corresponde al procedimiento para el registro de la información establecida en la Ficha Técnica del Proyecto de Inversión Pública de Emergencia, de acuerdo a lo normado  en la Directiva N° 002-2012-EF/63.01.

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA -PIP DE EMERGENCIA:

Este ítem no debe ser llenado por las entidades públicas que presentan la Ficha Técnica del Proyecto de Inversión Pública de Emergencia. El código del Proyecto de Inversión Pública de Emergencia, es establecido por la Dirección General de Políticas de Inversiones – DGPI, después de haber sido declarado Elegible la Ficha Técnica del PIP de Emergencia

## NOMBRE DEL PIP DE EMERGENCIA

El nombre del PIP de Emergencia debe contener la  siguiente información: tipo de intervención, infraestructura pública a rehabilitar, localización, tipo de peligro que ocasionó el daño y  fecha de ocurrencia del desastre de gran magnitud.

[Tipo de intervención] [Infraestructura pública a rehabilitar][Localización]

[Tipo de peligro que ocasionó el daño y fecha de ocurrencia del desastre]

El Tipo de intervención para la mayoría de casos de PIP de Emergencia, está referida a la Rehabilitación de la Infraestructura Pública dañada.

Ejemplo: “Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable de la localidad La Esmeralda, provincia de Pisco, departamento de Ica, afectada por el sismo del 15 de agosto de 2007”.

## ENTIDAD PÚBLICA

### NOMBRE DE LA ENTIDAD DEL SECTOR PÚBLICO QUE PRESENTA EL PIP DE EMERGENCIA A LA DGPI.

Corresponde al Sector o Gobierno Regional presentar a la DGPI, la Ficha Técnica del PIP de Emergencia.

- UNIDAD EJECUTORA (1)

### NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA

Corresponde a las denominadas como tales en la normatividad presupuestal y que tiene a su cargo la ejecución del Proyecto de Inversión Pública, así como a las Empresas del Sector Público No Financiero que ejecutan Proyectos de Inversión Pública (artículo 8° del Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF).

(1)A partir del 1 de enero de 2010, la utilización de la modalidad del “Encargo” con fondos públicos a que se refieren los artículos 62 y 63 y disposiciones conexas de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, sólo procede para el caso de Unidades Ejecutoras a sus dependencias desconcentradas. Resolución Directoral N° 021-2009-EF/77.15.

### CÓDIGO DE LA UNIDAD EJECUTORA

Se debe consignar el código de la ENTIDAD PÚBLICA, que ejecuta el Proyecto de Inversión Pública de emergencia.

### BASE LEGAL DE COMPETENCIA DE LA UNIDAD EJECUTORA

Establecer la Base Legal de competencia de la Entidad Pública responsable de la ejecución del PIP de emergencia.

### SUSTENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y LOGÍSTICA DE LA UNIDAD EJECUTORA PARA EJECUTAR EL PIP DE EMERGENCIA

La Entidad Pública que ejecuta el Proyecto de Inversión Pública de emergencia (Administración Directa o Contrata), debe sustentar que se encuentra implementada técnica y logísticamente, debe tener la competencia respectiva y el sustento legal para llevar a cabo la administración técnica y financiera del PIP de Emergencia.

Se debe indicar la disponibilidad de profesionales por especialidades, oficinas, personal administrativo, equipamiento de maquinaria pesada, vehículos y equipos de topografía, etc.

## UBICACIÓN POLÍTICA DEL PIP DE EMERGENCIA

Indicar el departamento, provincia, distrito y localidad en que se encuentra la infraestructura pública a rehabilitar. Si comprende  varias localidades, se deberá señalar el nombre de las mismas.

## DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA A REHABILITAR, ANTES DE LA OCURRENCIA DEL DESASTRE

## DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN OPERATIVA Y CARACTERÍSTICAS (físicas, geométricas, estructurales, hidráulicas, etc., según corresponda) DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  A REHABILITAR,  ANTES DE LA OCURRENCIA DEL DESASTRE

Describir la situación operativa, características físicas, geométricas y estructurales en que se encontraba la infraestructura pública a rehabilitar, antes de ser afectada  por el desastre de gran magnitud.  Describir además la cantidad de familias beneficiadas, áreas servidas, tipo de material de construcción, dimensiones, etc., según corresponda.

## ENTIDAD PÚBLICA Y/O PRIVADA QUE CONSTRUYÓ LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA A REHABILITAR Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN

Indicar la fecha y el nombre de la Entidad Pública que realizó la construcción de la infraestructura pública dañada.

## ORGANISMO RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DAÑADA POR EL DESASTRE.

Señalar el nombre del organismo que tiene a su cargo la operación y mantenimiento actual de la infraestructura pública dañada.

Por ejemplo: Para el caso de canales de riego principales, la Institución responsable de la operación y mantenimiento de acuerdo a las normas vigentes es la Junta de Usuarios de Agua de Riego.

## INDICAR LAS REHABILITACIONES REALIZADAS A LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DAÑADA POR EL DESASTRE.

Indicar el mes y el año de las rehabilitaciones realizadas en la infraestructura a intervenir anterior a la fecha de ocurrencia del daño; asimismo, se debe indicar el monto invertido, describiendo brevemente la causa de la afectación y las principales características de la rehabilitación; indicar también la fuente de financiamiento y el organismo responsable de la ejecución.

Por ejemplo:

| Fecha | Monto (Nuevos Soles) | Descripción | Fuente de financiamiento | Organismo RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Octubre 2007 | 15,000 | Rehabilitación de 100 ml de línea de conducción de agua potable con tubería PVC-UF ISO 4422 A-7.5, diámetro 315 mm, capacidad de conducción 45 lps; dañada por el sismo del 15 de agosto de 2007. | Recursos Ordinarios | Gobierno Regional de Ica |

- DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA A REHABILITAR DESPUES DE LA OCURRENCIA DEL DESASTRE

## FECHA DE OCURRENCIA DEL DESASTRE

Se debe indicar el día, mes y año de la ocurrencia del desastre.

## TIPO DE PELIGRO QUE OCASIONO EL DESASTRE

Indicar el tipo de peligro que ha ocurrido y ha causado el daño en la infraestructura pública.

Ejemplo:		Peligros naturales: sismo, precipitaciones pluviales.

Peligros socio naturales: inundaciones, deslizamientos, huaycos.

## ENTIDAD COMPETENTE QUE HA EVALUADO LA MAGNITUD DEL DESASTRE (INDICAR EL NUMERO DE INFORME DE EVALUACIÓN DE DAÑOS)

Para proceder a la rehabilitación de la infraestructura pública dañada, la Oficina de  Defensa Civil Regional o Local o la que haga sus veces, evalúa la magnitud del desastre y los daños ocurridos en la infraestructura pública, mediante evaluaciones de campo, procediendo posteriormente a la elaboración del informe respectivo de evaluación de daños.

Para los casos de presencia de peligro inminente se deberá indicar el nombre del Organismo Público Técnico-Científico competente y el informe técnico emitido por éste, donde  declara en forma oficial la ocurrencia del peligro inminente, capaz de generar un desastre de gran magnitud, señalando el periodo probable de ocurrencia y las probables zonas que serían afectadas. El informe al que se refiere este ítem, debe ser adjuntado a la ficha técnica del PIP de emergencia, debidamente visado y firmado por el funcionario (funcionarios)  público competente.

Así mismo, la Oficina de  Defensa Civil Regional o Local o la que haga sus veces, evaluará los probables daños en la infraestructura pública y emitirá el Informe de Evaluación de Riesgos correspondiente  establecido por el INDECI.

## DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SITUACIÓN OPERATIVA DEL SERVICIO PÚBLICO DESPUES DE LA OCURRENCIA DEL DESASTRE

## Describir el tipo de peligro ocurrido y su magnitud, grado o intensidad, así como, los daños producidos por el desastre de gran magnitud en la infraestructura pública,  el área afectada y, el nivel de afectación del servicio; asimismo, se deberá explicar la situación operativa de la infraestructura, luego del evento ocurrido, etc.

## RELACIÓN CAUSA-EFECTO ENTRE EL PELIGRO OCURRIDO Y LOS DAÑOS

- Justificación Técnica:

Describir la relación que existe entre el peligro ocurrido y los daños ocasionados en la infraestructura pública. No incluir daños que no correspondan a los ocasionados por el desastre.

Por ejemplo:

| EFECTOS PRODUCIDOS (Daños) | CAUSAS |
| --- | --- |
| Tramo de tubería de conducción de agua potable colapsado | Lluvias de alta intensidad |
|  | Deslizamientos de masas de tierra y piedra |

- Justificación Económica:

Describir el problema que se busca resolver y las razones por el que se definió por la solución más viable económicamente, evaluando costos, metas, beneficios, etc.

## COORDENAS UTM DE UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA A REHABILITAR

En caso de disponer del equipo Sistema de Posicionamiento Global (GPS), se debe registrar las coordenadas UTM (Este, Norte) de ubicación de la infraestructura a rehabilitar, empleando  el sistema WGS 84.

## caracteristicas de la solución planteada para LA ATENCIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO INTERRUMPIDO

## INVERSIÓN POR USUARIO, HECTÁREA Y OTROS

Se debe indicar: el monto de la inversión por usuario atendido y la cantidad de hectáreas atendidas, según corresponda.

Por ejemplo: para el caso de canales de riego se deberá considerar los usuarios atendidos y hectáreas atendidas; para caminos carrozables se debe considerar usuarios atendidos; para red de agua o desagüe, usuarios atendidos, etc.

## DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERISTICAS DEL PIP DE EMERGENCIA PROPUESTO (DESCRIPCIONES TÉCNICAS, HIDRÁULICAS, ESTRUCTURALES, GEOMÉTRICAS, ETC., SEGÚN CORRESPONDA)

En este ítem se deberá describir las características técnicas, geométricas, hidráulicas, estructurales, etc., según corresponda, así como, la cantidad de usuarios atendidos, Hectáreas atendidas u otros, del PIP de Emergencia a rehabilitar.

## presupuesto y programación físicA-financierA DE EJECUCIÓN

## PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PIP DE EMERGENCIA

Consignar el plazo de la ejecución del PIP de emergencia. Los PIP de Emergencia deben ejecutarse y culminarse física y financieramente en un plazo máximo de seis (6) meses y comprende todos los procesos técnicos y administrativos correspondientes. El plazo debe contener el período requerido, al final del proyecto, para la   presentación a la DGPI de la “Ficha de Ejecución del PIP del Emergencia”, por parte del Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local. En el caso de financiamiento con recursos del presupuesto institucional de la Entidad solicitante, el plazo se considera a partir de la fecha de la declaratoria de Elegibilidad y en el caso que la Entidad ha solicitado el uso de los recursos a que se refiere la  Tercera  Disposición Final de la Ley Nº 29813, el plazo se considera a partir de la fecha de transferencia financiera de recursos que efectúe el INDECI.

## MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

La modalidad de ejecución de la obra puede ser: a) Administración Directa y b) Contrata. Deberá seleccionarse una de ellas según corresponda. En el caso que un Gobierno Regional considere ejecutar la obra pública con otra entidad deberá tener presente lo siguiente: A partir del 1 de enero de 2010, la utilización de la modalidad del “Encargo” con fondos públicos a que se refieren los artículos 62 y 63 y disposiciones conexas de la Directiva de Tesorería N°001-2007-EF/77.15, aprobada por la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, sólo procede para el caso de Unidades Ejecutoras a sus dependencias desconcentradas. Resolución Directoral N°021-2009-EF/77.15.

## PRESUPUESTO DEL PIP DE EMERGENCIA

Describir las partidas y subpartidas del PIP de emergencia a rehabilitar, indicando: unidad de medida, metrado o cantidad que se plantea ejecutar de cada subpartida, precio unitario y el respectivo precio parcial; finalmente se presentará el presupuesto total de la obra a rehabilitar  expresados en Nuevos Soles, sin considerar decimales.

Por ejemplo:

Para un PIP de Emergencia: “Rehabilitación del sistema de agua potable de la localidad de Lunahuaná, provincia de Cañete, afectado por el sismo del 15 de agosto de 2007”, una de las partidas corresponde al “Suministro e instalación de 120 ml de tubería de la línea de conducción”. En la Ficha Técnica, en la columna que corresponde a la Unidad de Medida se consignará “ml” como unidad de medida; la cantidad o metrado: 120 como cantidad requerida; el costo unitario es el precio del ml de tubería requerida, incluyendo impuestos, costo de instalación y puesta en obra; el precio parcial corresponderá al producto de multiplicar el precio unitario (S/./ml de tubería) por el metrado de tubería (cantidad de tubería en ml). La suma de todos los precios parciales de las partidas, corresponde al presupuesto total de la obra.

## PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN DEL PIP DE EMERGENCIA.

Se debe consignar la programación mensual del avance físico y financiero que tomará la ejecución del PIP de emergencia; debiendo considerarse la elaboración de la Liquidación Físico-Financiero suscrito por los funcionarios responsables. Se deberá tener en cuenta la presentación de la “Ficha de Ejecución del PIP de Emergencia” de acuerdo a lo establecido en el ítem 8.1 de este Instructivo, respecto a los plazos de ejecución. En la programación del PIP de emergencia debe tenerse en cuenta el período de ocurrencia de precitaciones pluviales, que puedan afectar la calidad y posibilidad de ejecución del proceso constructivo.

## PLANO O CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR EL DESASTRE (ADJUNTAR)

Adjuntar a la Ficha Técnica el plano o croquis que muestren la ubicación de la infraestructura dañada por el desastre.

## RELACIÓN DE DOCUMENTOS SUSTENTORIOS QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE FICHA TÉCNICA

Presentar debidamente foliado adjuntos a la Ficha Técnica del PIP de Emergencia, los documentos sustentatorios como: a) Informe de evaluación de daños-EDAN o riesgos según corresponda, b) Presupuesto detallado de la obra, c) Análisis de precios unitarios y planilla de metrados de la obra, d) Informe de sustentación de procedencia del PIP de emergencia por el jefe de la OPI de la Entidad competente, e) Informe técnico sustentatorio de no contar con disponibilidad presupuestal para ejecutar el PIP de emergencia, por el jefe de la oficina de presupuesto, e) Fotos que sustenten los daños en la infraestructura pública rehabilitar, f) Croquis de ubicación de la infraestructura pública dañada por desastre,, h) Otros documentos que sustenten la solicitud. En caso de peligro inminente, se deberá incluir el informe técnico de la declaración de peligro inminente, emitido por la entidad pública Técnico-Científica competente.

## FECHA DE ELABORACIÓN DE LA PRESENTE FICHA TÉCNICA DEL PIP DE EMERGENCIA

Se deberá consignar la fecha  que se elaboró la ficha técnica del PIP de emergencia por Desastres de Gran Magnitud.

## PRESENTACIÓN DE LA FICHA DE EJECUCIÓN DEL PIP DE EMERGENCIA A LA CULMINACIÓN DE LA OBRA

Cuando el PIP de emergencia se financie con recursos de la Reserva de Contingencia,  la fecha de presentación de la Ficha de Ejecución del PIP de emergencia, será en un plazo máximo de seis (6) meses, contados desde la transferencia del crédito presupuestario por parte del INDECI y, cuando se financie con los recursos del presupuesto de la Entidad, será en un plazo máximo de seis (6) meses, contado a partir de la declaratoria de la elegibilidad.

## FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD PÚBLICA QUE PRESENTAN Y EJECUTAN EL PIP DE EMERGENCIA

Los funcionarios responsables identificados en el ítem XII, deben suscribir la Ficha Técnica de PIP de Emergencia, colocando sus firmas y sellos en los cuadros dispuestos para dicho fin. Asimismo, el responsable de la OPI del Sector o Gobierno Regional, deberá visar todas las páginas de la Ficha Técnica de PIP de Emergencia, otorgando su conformidad respectiva.

Toda la información suscrita en la Ficha Técnica de PIP de Emergencia por Desastres de Gran Magnitud, tiene carácter de Declaración Jurada, bajo responsabilidad de los funcionarios que la suscriben y remiten; por lo que se sujetan a las responsabilidades que la legislación determina.